PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

学生成绩处理系统

产品需求文档（PRD）

文档版本：V1.1

文档状态：需求基线已确认 / Phase 0

技术路线：Java 17 + Spring Boot 4.1.0 + Vue 3 + Element Plus + MySQL 8.0.28

适用范围：单校区、单学期、500 名学生以内的教务管理练习项目

编制日期：2026-08-16

本文件是后续 AI 编程、代码评审与阶段验收的唯一需求基线。任何业务规则变更必须先更新 PRD，再进入代码修改。

练习纪律：先计划，再执行；每个 Phase 只做一件事；每阶段必须验证并提交。

# 文档控制

本文档将原始模糊需求、现有 MySQL 版 PRD 与已确认的细化规则合并为单一需求基线。后续 AI 生成的计划、代码、测试和验收均须引用本文件中的编号与规则。

| 版本 | 日期 | 状态 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-16 | 已确认 | 确认 Java Spring Boot + Vue + Element Plus + MySQL 路线；补齐业务规则、数据约束、API、测试与 Phase 拆分。 |
| V1.1 | 2026-08-16 | 已确认 | 后端基线升级为 Spring Boot 4.1.0；统一 Boot 4 专用 starter、MyBatis-Plus 3.5.17、Flyway/MySQL 与 Maven 配置。 |

## 章节导航

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目总览与成功标准 |
| 2 | 业务术语、范围与假设 |
| 3 | 核心业务流程 |
| 4 | 详细功能需求 |
| 5 | 统一业务规则 |
| 6 | 数据库与 ER 设计 |
| 7 | REST API 设计 |
| 8 | Vue 3 / Element Plus 页面与交互 |
| 9 | 系统架构与工程约束 |
| 10 | 非功能需求 |
| 11 | 测试与验收 |
| 12 | Phase 0-21 开发计划 |
| 13 | 交付物与完成定义 |
| 附录 | 计算样例、决策记录与排除范围 |

# 1. 项目总览

## 1.1 项目背景

学校教务处目前依赖 Excel 维护学籍和成绩，容易出现重复数据、误改、人工计算错误、统计口径不一致以及打印格式不统一。本项目建设一个面向单学期、单校区的小规模学生成绩处理系统，用标准化数据和自动计算替代核心手工作业。

## 1.2 项目目标

完成从模糊需求、正式 PRD、分阶段开发到逐阶段验收的完整 AI 编程练习。

实现学生资料、成绩录入、权重配置、总评计算、排名、统计和打印的业务闭环。

让所有关键规则可解释、可测试、可追踪，避免依靠页面临时逻辑或人工口径。

保证项目可在本机 Java、Node.js 和 MySQL 环境中重复启动和演示。

## 1.3 用户与使用场景

本期只有一种用户：教务操作员。系统不开发登录和角色权限，默认由可信任的单一操作员在本机或局域网演示环境中使用。

## 1.4 成功标准

| 维度 | 成功标准 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 本文件中的规则、边界和异常均可直接转化为代码与测试 | 需求评审逐条通过 |
| 业务 | 学生到成绩报表的核心流程可完整演示 | 按演示脚本从零操作 |
| 计算 | 总评、综合得分、排名和统计结果与固定样例一致 | JUnit 自动化测试 + 人工核算 |
| 工程 | 后端测试通过、前端构建通过、数据库迁移可重复执行 | mvnw.cmd test、npm run build、Flyway 日志 |
| 学习 | 每个 Phase 有计划、验证记录和 Git 提交 | 检查提交历史与阶段记录 |

# 2. 业务术语、范围与假设

## 2.1 统一术语

| 术语 | 定义 | 不得混用 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 具有唯一学号和班级归属，是成绩记录的主体。 | 用户、账号、考生 |
| 学号 | 学校分配给学生的全局唯一业务标识，不等同于数据库主键。 | 学生 ID、账号 |
| 学科 | 产生学科总评的教学科目，例如语文、数学、英语。 | 课程、考试类型 |
| 考试类型 | 构成学科总评的考核类别，例如平时、期中、期末；权重全局统一。 | 学科、考试批次 |
| 成绩记录 | 某学生在某学科、某考试类型下唯一的一次有效分数。 | 学科总评、综合得分 |
| 学科总评 | 按考试类型权重计算的学科加权成绩；缺少必需成绩时为未完成。 | 单次成绩、综合得分 |
| 综合得分 | 各学科总评按学科权重计算的归一化加权平均分。 | 总分、学科总评 |
| 班级排名 | 指定班级内的排名；同分采用 1、1、2 稠密排名。 | 全校排名、年级排名 |
| 未录入 | 不存在对应成绩记录，不等于零分，也不参与总评计算。 | 0 分、缺考 |

## 2.2 本期范围

单校区、单学期、500 名学生以内。

学生资料 CRUD、搜索、分页和学籍卡打印。

学科、考试类型及两类权重配置。

单条和批量成绩录入、修改、删除。

学科总评、综合得分、班级排名、统计图和成绩报表打印。

REST API、统一错误响应、应用日志和自动化测试。

## 2.3 明确排除

用户登录、账号、角色和权限。

多校区、多学期、历史归档、升学和转班。

缺考、缓考、补考等考试状态。

Excel 导入导出、PDF 文件导出和第三方教务系统对接。

全校或年级排名、多用户并发协同、生产环境部署。

## 2.4 基础假设

考试类型权重对全部学科统一生效。

数据库中的全部学科都属于本期必修学科；缺少任一学科完整总评时，综合得分为未完成。

班级以规范字符串保存，本期不单独开发班级表和班级管理模块。

只有一名可信任的教务操作员使用系统；数据库约束和事务负责防止重复与部分写入。

# 3. 核心业务流程

## 3.1 首次配置流程

创建学科并设置大于 0 的学科权重。

创建考试类型，通过批量保存将考试权重总和配置为 100.00%。

创建学生资料并分配班级。

确认学科、考试类型和学生列表后进入成绩录入。

## 3.2 成绩处理流程

选择班级、学科和考试类型，加载学生成绩矩阵。

输入有效分数并批量保存；任意一条非法时整批回滚。

当某学科所有权重大于 0 的考试成绩齐全时，计算学科总评。

当全部学科总评齐全时，计算综合得分并生成班级排名。

统计页面按班级和学科展示及格率、分数段和未完成人数。

打印学籍卡或班级成绩报表。

## 3.3 删除流程

删除学生前检查成绩引用；无成绩时直接删除。

存在成绩时返回 409 冲突并提示关联数量。

操作员明确选择“同时删除成绩”后，再调用显式级联删除。

后端在一个事务中先删除成绩、再删除学生；任何一步失败则全部回滚。

学科或考试类型只要被成绩引用就禁止删除，不提供强制级联。

# 4. 详细功能需求

## FR-A1 学生学籍资料维护

目标：完成学生资料的新增、详情、修改、删除、查询与分页。

前置条件：教务操作员已进入学生管理页面。

主流程：

系统默认按学号升序加载第一页学生数据。

操作员可按学号、姓名和班级组合筛选。

操作员通过弹窗新增或编辑学生，提交后刷新当前列表。

操作员删除学生；若存在成绩，系统要求显式确认是否同时删除成绩。

校验与规则：

学号去除首尾空格后必填、最长 32 字符且全局唯一。

姓名和班级必填，最长均为 64 字符；备注最长 255 字符。

性别可选择男、女或未说明，API 使用 MALE、FEMALE、UNSPECIFIED。

默认每页 20 条，可选 10、20、50，服务端最大 100 条。

异常处理：

重复学号返回 409 和 STUDENT_NO_DUPLICATE。

目标学生不存在返回 404。

存在成绩且未显式级联时返回 409 和 STUDENT_HAS_SCORES。

验收标准：

新增、编辑、筛选、分页与删除均能通过接口测试和页面操作。

重复学号、超长字段、空姓名和空班级无法保存。

有关联成绩的学生不会被无提示删除。

## FR-A2 学籍卡预览与打印

目标：生成单个学生的 A4 学籍信息卡，并调用浏览器打印。

前置条件：学生记录存在且已选择一个学生。

主流程：

从学生列表进入学籍卡预览。

系统加载学号、姓名、性别、班级和备注。

操作员确认预览后调用浏览器打印。

校验与规则：

一次只允许打印一个学生。

打印样式为 A4 纵向；导航、按钮和筛选控件不得进入打印内容。

数据为空或学生不存在时不生成空白打印页。

异常处理：

学生不存在返回 404；打印 API 失败时保留预览页面并提示重试。

验收标准：

浏览器预览字段完整，打印页面无操作控件，边距和换行正常。

## FR-B1 学科配置

目标：维护学科名称和综合得分使用的学科权重。

前置条件：操作员进入学科配置页面。

主流程：

查看学科列表。

新增或修改学科名称、学科权重。

删除未被成绩引用的学科。

校验与规则：

学科名称去除首尾空格后必填、最长 64 字符且全局唯一。

学科权重必须大于 0，最多四位小数。

学科权重无合计 100% 限制，综合得分按权重总和归一化。

异常处理：

被成绩引用的学科删除时返回 409 和 SUBJECT_IN_USE。

验收标准：

名称唯一、正权重和引用删除保护均通过。

## FR-B2 考试类型与权重配置

目标：维护平时、期中、期末等考试类型，并配置学科总评使用的全局权重。

前置条件：操作员进入考试类型配置页面。

主流程：

新增、修改或删除未被引用的考试类型。

在同一页面编辑全部考试权重。

点击保存时一次性提交完整权重集合。

校验与规则：

类型名称必填、最长 64 字符且全局唯一。

单项权重范围为 0.00% 至 100.00%，最多两位小数。

批量保存时权重合计必须严格等于 100.00%。

权重未配置完整时可维护基础数据，但禁止执行总评、排名和统计计算。

异常处理：

合计不为 100.00% 返回 400 和 EXAM_WEIGHT_SUM_INVALID。

被成绩引用的考试类型删除时返回 409 和 EXAM_TYPE_IN_USE。

验收标准：

Element Plus 页面实时显示权重合计；后端仍执行最终校验。

## FR-B3 成绩录入与维护

目标：按班级、学科和考试类型录入单个或多个学生的成绩。

前置条件：学生、学科和考试类型数据均存在。

主流程：

选择班级、学科和考试类型。

系统加载该班级学生及已有成绩。

操作员填写或修改分数，空输入保持未录入。

批量提交后端，成功后刷新矩阵和计算状态。

校验与规则：

学生 + 学科 + 考试类型唯一确定一条成绩；重复保存执行更新。

分数范围为 0.00 至 100.00，保留两位小数；0 分是有效成绩。

空输入表示未录入，不自动保存为 0 分。

批量保存使用事务，任意一条失败则整批回滚。

异常处理：

非法分数返回 400 和 SCORE_OUT_OF_RANGE，并标识失败学生。

引用对象不存在返回 404；唯一约束冲突由后端转换为业务错误。

验收标准：

0 分与空值可清晰区分；批量失败不产生部分数据。

## FR-B4 总评与综合得分计算

目标：基于已配置权重实时计算学科总评和综合得分，不持久化计算结果。

前置条件：考试权重合计为 100.00%，且相应成绩满足完整性条件。

主流程：

查询学科结果时加载原始成绩和考试权重。

判断所有权重大于 0 的考试成绩是否齐全。

齐全时计算学科总评，否则返回未完成状态。

全部学科总评齐全时计算综合得分，否则返回未完成状态。

校验与规则：

学科总评 = Σ(考试成绩 × 考试权重 / 100)。

综合得分 = Σ(学科总评 × 学科权重) / Σ(学科权重)。

后端必须使用 BigDecimal 和 RoundingMode.HALF_UP，结果保留两位小数。

修改权重或原始成绩后，下次查询立即使用新数据重新计算。

异常处理：

考试权重不完整时返回计算不可用状态，不返回伪造的 0 分。

学科或成绩缺失时返回 INCOMPLETE，不进入相应排名。

验收标准：

固定计算样例全部通过 JUnit 参数化测试。

## FR-B5 多维排序与班级排名

目标：按学号、单次成绩、学科总评或综合得分排序，并生成班级内名次。

前置条件：必须选择一个班级；成绩排名需选择相应学科或考试类型。

主流程：

选择班级和排名维度。

后端加载该班级可参与排名的学生结果。

按高分优先计算稠密排名，未完成学生排在末尾并标记未排名。

前端允许在不改变名次口径的前提下切换显示升降序。

校验与规则：

同分使用稠密排名：95、95、90 对应 1、1、2。

排名范围只限当前班级，不生成年级或全校排名。

学号排序不产生业务名次，仅改变列表显示顺序。

异常处理：

未选择班级或缺少必要筛选条件时返回 400。

验收标准：

固定同分样例、班级隔离和未排名状态测试通过。

## FR-B6 成绩统计与图表

目标：按班级和学科统计学科总评的及格率、分数段与未完成人数。

前置条件：选择班级和学科。

主流程：

后端计算已完成学科总评的数据集合。

返回及格、不及格、各分数段和未完成数量。

前端使用 ECharts 展示饼图和柱状图。

校验与规则：

及格线为 60 分，>= 60 为及格。

分数段为 [0,60)、[60,80)、[80,90)、[90,100]。

未完成总评不进入及格率分母，但必须单独显示数量。

异常处理：

无已完成成绩时返回全零统计和空数据标识，不抛出除零异常。

验收标准：

59.99、60、79.99、80、89.99、90、100 的边界归类正确。

## FR-B7 成绩报表预览与打印

目标：生成当前班级的成绩清单，并通过浏览器打印。

前置条件：选择一个班级且存在学生数据。

主流程：

加载班级学生、各学科总评、综合得分和班级排名。

在打印预览页面检查标题、筛选条件和生成时间。

调用浏览器打印。

校验与规则：

默认按综合排名升序、未排名学生在末尾；同名次再按学号升序。

打印采用 A4 纵向；字段过多时允许切换为 A4 横向作为固定样式例外。

导航、筛选控件和操作按钮不得进入打印内容。

异常处理：

无学生时禁用打印；接口失败时保留当前筛选条件并提示重试。

验收标准：

预览数据与接口一致，分页不截断表头，打印样式无溢出。

## FR-C1 统一交互、错误与日志

目标：让所有模块采用一致的加载、反馈、错误结构和关键操作日志。

前置条件：任意页面或 API 正在执行操作。

主流程：

前端提交后锁定当前按钮并显示加载状态。

后端为请求生成 requestId，并在异常响应和日志中同时记录。

前端根据 HTTP 状态码和业务代码显示可理解的中文提示。

校验与规则：

关键写操作包括学生删除、批量成绩保存、考试权重修改。

日志写入应用日志文件，不建立可查询的审计日志页面。

日志不得记录数据库密码等敏感配置。

异常处理：

未知服务器异常统一返回 500，不向前端暴露堆栈和 SQL。

验收标准：

任意错误可通过 requestId 在日志中定位。

# 5. 统一业务规则

| 规则 ID | 规则名称 | 正式定义 |
| --- | --- | --- |
| BR-001 | 学号唯一 | 学号 trim 后必填、最长 32 字符且全局唯一。 |
| BR-002 | 学生必填 | 姓名和班级必填；备注最长 255 字符。 |
| BR-003 | 成绩唯一 | 学生、学科、考试类型联合唯一；重复保存更新原记录。 |
| BR-004 | 分数范围 | 有效分数为 0.00-100.00；0 分有效，空值表示未录入。 |
| BR-005 | 考试权重 | 单项 0.00%-100.00%，批量保存合计严格等于 100.00%。 |
| BR-006 | 学科权重 | 必须大于 0，最多四位小数，无合计限制。 |
| BR-007 | 学科总评 | 缺少任一权重大于 0 的考试成绩时为未完成。 |
| BR-008 | 综合得分 | 全部学科总评齐全后按学科权重归一化计算。 |
| BR-009 | 数值精度 | 使用 BigDecimal；最终 HALF_UP 保留两位小数。 |
| BR-010 | 排名范围 | 只做当前班级排名；未完成学生不参与。 |
| BR-011 | 同分名次 | 采用稠密排名，1、1、2，不跳号。 |
| BR-012 | 及格口径 | 学科总评 >= 60 为及格；未完成不进入分母。 |
| BR-013 | 分数段 | [0,60)、[60,80)、[80,90)、[90,100]。 |
| BR-014 | 学生删除 | 有成绩时默认 409；显式级联在同一事务中完成。 |
| BR-015 | 分类删除 | 被成绩引用的学科或考试类型禁止删除。 |
| BR-016 | 批量原子性 | 批量成绩任一条失败时整批回滚。 |
| BR-017 | 实时计算 | 总评、综合得分和排名不持久化，查询时计算。 |
| BR-018 | 权重变更 | 原始成绩不变，下次查询按新权重重新计算。 |
| BR-019 | 单用户假设 | 不实现多人编辑锁；依靠唯一约束、事务和按钮防重。 |
| BR-020 | 关键日志 | 删除、批量录入和权重修改写入应用日志并携带 requestId。 |

# 6. 数据库与 ER 设计

## 6.1 数据库原则

数据库名称 student_score_system，字符集 utf8mb4，排序规则 utf8mb4_unicode_ci。

Flyway 是结构变更的唯一入口；禁止直接修改生产式演示数据库后不补迁移。

使用数据库唯一约束、检查约束和物理外键保护数据完整性。

总评、综合得分和排名属于派生结果，不建立持久化字段。

## 6.2 ER 图

图 1  学生成绩处理系统核心 ER 关系

## 6.3 student 学生表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 内部主键 |
| student_no | VARCHAR(32) | NOT NULL, UNIQUE | 学号，trim 后保存 |
| name | VARCHAR(64) | NOT NULL | 学生姓名 |
| gender | VARCHAR(16) | NULL | MALE/FEMALE/UNSPECIFIED |
| class_name | VARCHAR(64) | NOT NULL, INDEX | 当前班级 |
| remark | VARCHAR(255) | NULL | 备注 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 最后更新时间 |

## 6.4 subject 学科表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 内部主键 |
| subject_name | VARCHAR(64) | NOT NULL, UNIQUE | 学科名称 |
| weight_rate | DECIMAL(8,4) | NOT NULL, CHECK > 0 | 综合得分权重 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 最后更新时间 |

## 6.5 exam_type 考试类型表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 内部主键 |
| type_name | VARCHAR(64) | NOT NULL, UNIQUE | 考试类型名称 |
| rate | DECIMAL(5,2) | NOT NULL, CHECK 0-100 | 学科总评权重百分比 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 最后更新时间 |

## 6.6 student_score 成绩表

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | 内部主键 |
| student_id | BIGINT | NOT NULL, FK | 关联 student.id |
| subject_id | BIGINT | NOT NULL, FK | 关联 subject.id |
| exam_type_id | BIGINT | NOT NULL, FK | 关联 exam_type.id |
| score | DECIMAL(5,2) | NOT NULL, CHECK 0-100 | 有效分数，无默认值 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | NOT NULL | 最后更新时间 |

关键约束：联合唯一约束 uk_score_student_subject_exam(student_id, subject_id, exam_type_id)；三个关联字段建立物理外键并默认 ON DELETE RESTRICT；学生显式级联删除由应用事务完成。

# 7. REST API 设计

## 7.1 通用约定

API 前缀为 /api；使用 JSON 和 UTF-8。

分页响应字段为 items、page、size、total；page 从 1 开始。

创建成功返回 201，查询或修改成功返回 200，无响应体删除返回 204。

参数错误返回 400，资源不存在返回 404，业务冲突返回 409，未知异常返回 500。

所有错误响应包含 requestId、code、message、fieldErrors 和 path。

{
  "requestId": "a4e2d3...",
  "code": "STUDENT_NO_DUPLICATE",
  "message": "学号已存在",
  "fieldErrors": [{"field": "studentNo", "message": "学号已存在"}],
  "path": "/api/students"
}

## 7.2 接口清单

| 方法 | 路径 | 用途 | 主要参数 | 状态码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/health | 检查应用和数据库状态 | - | 200 |
| GET | /api/students | 分页查询学生 | studentNo, name, className, page, size | 200/400 |
| POST | /api/students | 新增学生 | StudentCreateRequest | 201/400/409 |
| GET | /api/students/{id} | 查询学生详情 | id | 200/404 |
| PUT | /api/students/{id} | 修改学生 | StudentUpdateRequest | 200/400/404/409 |
| DELETE | /api/students/{id} | 删除学生 | cascadeScores=false | 204/404/409 |
| GET | /api/subjects | 查询学科 | - | 200 |
| POST | /api/subjects | 新增学科 | SubjectRequest | 201/400/409 |
| PUT | /api/subjects/{id} | 修改学科 | SubjectRequest | 200/400/404/409 |
| DELETE | /api/subjects/{id} | 删除学科 | id | 204/404/409 |
| GET | /api/exam-types | 查询考试类型及权重合计 | - | 200 |
| POST | /api/exam-types | 新增考试类型 | ExamTypeRequest | 201/400/409 |
| PUT | /api/exam-types/{id} | 修改考试类型基础信息 | ExamTypeRequest | 200/400/404/409 |
| PUT | /api/exam-types/weights | 批量保存全部考试权重 | ExamWeightBatchRequest | 200/400 |
| DELETE | /api/exam-types/{id} | 删除考试类型 | id | 204/404/409 |
| GET | /api/scores | 加载成绩矩阵 | className, subjectId, examTypeId | 200/400 |
| PUT | /api/scores/batch | 批量新增或更新成绩 | ScoreBatchRequest | 200/400/404/409 |
| DELETE | /api/scores/{id} | 删除单条成绩 | id | 204/404 |
| GET | /api/results/subjects | 查询学科总评 | className, subjectId | 200/400 |
| GET | /api/results/comprehensive | 查询综合得分 | className | 200/400 |
| GET | /api/rankings | 查询班级排名 | className, dimension, subjectId, examTypeId | 200/400 |
| GET | /api/statistics/subjects | 查询学科统计 | className, subjectId | 200/400 |
| GET | /api/reports/student-card/{id} | 获取学籍卡数据 | id | 200/404 |
| GET | /api/reports/score-sheet | 获取班级成绩报表 | className | 200/400 |

## 7.3 业务错误代码

| 错误代码 | HTTP | 含义 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION_FAILED | 400 | 字段或组合参数校验失败 |
| EXAM_WEIGHT_SUM_INVALID | 400 | 考试权重合计不等于 100.00% |
| SCORE_OUT_OF_RANGE | 400 | 成绩不在 0.00-100.00 |
| CALCULATION_UNAVAILABLE | 409 | 权重未配置完整，无法计算 |
| STUDENT_NO_DUPLICATE | 409 | 学号已存在 |
| STUDENT_HAS_SCORES | 409 | 学生存在成绩，未允许级联删除 |
| SUBJECT_IN_USE | 409 | 学科被成绩引用 |
| EXAM_TYPE_IN_USE | 409 | 考试类型被成绩引用 |
| RESOURCE_NOT_FOUND | 404 | 目标资源不存在 |
| INTERNAL_ERROR | 500 | 未预期服务器异常 |

# 8. Vue 3 / Element Plus 页面与交互

## 8.1 页面与组件

| 路由 | 页面 | 主要 Element Plus / ECharts 组件 |
| --- | --- | --- |
| /students | 学生管理 | el-table、el-form、el-dialog、el-input、el-select、el-pagination、el-popconfirm |
| /students/:id/card | 学籍卡预览 | el-descriptions、el-button；@media print |
| /subjects | 学科配置 | el-table、el-form、el-input-number、el-dialog、el-message |
| /exam-types | 考试类型配置 | el-table、el-input-number、el-alert、el-progress、el-button |
| /scores | 成绩录入 | el-form、el-select、el-table、el-input-number、el-button、el-message |
| /rankings | 排名查询 | el-form、el-segmented、el-table、el-tag |
| /statistics | 成绩统计 | el-form、el-select、el-empty；ECharts 饼图和柱状图 |
| /reports/scores | 成绩报表 | el-table、el-button；@media print |

## 8.2 统一交互规则

表单前端先校验，后端再次校验；不得把 Element Plus 表单校验当作唯一保护。

创建和编辑使用 el-dialog；危险删除使用 el-popconfirm 或二次确认对话框。

成功操作使用 el-message，字段错误定位到具体表单项，业务冲突显示可执行的下一步。

请求期间按钮 loading 且不可重复点击；列表刷新不改变当前筛选和分页，除非数据已越界。

空列表使用 el-empty；接口失败显示错误提示和重试入口，不以空数据伪装失败。

数值输入使用 el-input-number；考试权重页面始终显示当前合计与 100% 的差值。

## 8.3 打印规则

学籍卡使用 A4 纵向固定模板。

成绩报表默认 A4 纵向；学科列过多时采用预定义 A4 横向打印样式。

打印 CSS 隐藏应用导航、按钮、筛选区、分页器和消息组件。

跨页表格重复表头，禁止固定行高导致内容截断。

# 9. 系统架构与工程约束

## 9.1 技术架构

| 层次 | 技术 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite + Element Plus + Axios + ECharts | 页面、交互、表单预校验、图表和打印 |
| 接口 | Spring Boot 4.1.0 REST Controller | HTTP 协议、参数校验、状态码与响应 DTO |
| 业务 | Service + BigDecimal + @Transactional | 删除、批量录入、计算、排名与统计规则 |
| 数据 | MyBatis-Plus 3.5.17 Boot 4 Starter + Flyway | CRUD、查询、迁移、约束和事务持久化 |
| 数据库 | MySQL Server 8.0.28 / utf8mb4 | 可靠保存原始业务数据 |
| 测试 | JUnit 5 + Boot 4 模块化测试 Starter + MockMvc | 单元、接口和异常路径验证 |

## 9.2 Spring Boot 4.1.0 依赖与配置基线

| 配置项 | V1.1 正式基线 | 适配与版本规则 |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot 父 POM | org.springframework.boot:spring-boot-starter-parent:4.1.0 | 项目技术版本与 pom.xml 父版本统一为 4.1.0。 |
| Java | java.version=17 | 保持 Java 17，满足 Spring Boot 4.1.0 的运行与编译基线。 |
| Web MVC | org.springframework.boot:spring-boot-starter-webmvc | 使用 Boot 4 模块化 starter，不使用 spring-boot-starter-web。 |
| 参数校验 | org.springframework.boot:spring-boot-starter-validation | 不写版本，由 Boot 父 POM 管理；代码使用 jakarta.validation.*。 |
| MyBatis-Plus | com.baomidou:mybatis-plus-spring-boot4-starter:3.5.17 | 固定使用 Boot 4 专用 starter，不使用 Boot 3 或旧通用 starter。 |
| MySQL 驱动 | com.mysql:mysql-connector-j | 不写版本；Boot 4.1.0 BOM 管理为 9.7.0，使用 runtime scope。 |
| Flyway | spring-boot-starter-flyway + org.flywaydb:flyway-mysql | 两项均不写版本；Boot 4.1.0 BOM 管理 Flyway 12.4.0。 |
| Actuator | org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator | 用于健康检查，不写版本，由 Boot 父 POM 管理。 |
| 测试 | spring-boot-starter-webmvc-test / spring-boot-starter-validation-test / spring-boot-starter-actuator-test / spring-boot-starter-flyway-test | 均使用 org.springframework.boot 的 starter，scope=test，不写版本。 |
| 构建工具 | Maven Wrapper + Maven 3.9.x | 提交 mvnw、mvnw.cmd 与 .mvn/wrapper，优先使用 Maven Wrapper 执行验证。 |

Boot 4 适配禁令：不得使用 spring-boot-starter-web、mybatis-plus-spring-boot3-starter 或 mybatis-plus-boot-starter；不得给 Boot BOM 已管理的 Spring、Flyway、MySQL 依赖手写旧版本。

Phase 2 锁定门槛：项目创建后必须执行 mvnw.cmd dependency:tree、mvnw.cmd test，并启动应用验证健康检查和数据库迁移；验证通过后才锁定依赖树。

## 9.3 后端分层

src/main/java/.../studentScore/
  common/       # 统一响应、异常、requestId、日志
  student/      # controller/service/mapper/entity/dto
  subject/      # 学科模块
  examtype/     # 考试类型与权重模块
  score/        # 成绩录入与查询
  calculation/  # 总评和综合得分
  ranking/      # 排名
  statistics/   # 统计
  report/       # 打印数据查询

## 9.4 配置与安全

数据库地址、用户名和密码通过环境变量或本地未提交配置提供。

仓库提供 application-example.yml，不提交真实密码。

开发环境只允许配置的 Vue 开发服务器来源访问 API；不使用全开放 CORS。

后端日志不得输出密码、完整数据库连接串和异常堆栈给前端。

# 10. 非功能需求

| ID | 类别 | 要求 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | 性能 | 500 名学生、常规筛选下接口目标响应 < 2 秒。 | 固定测试数据人工计时 |
| NFR-02 | 可靠性 | 批量写入和显式级联删除必须具备事务原子性。 | 故障注入与回滚测试 |
| NFR-03 | 一致性 | 唯一约束、外键和检查约束必须由 MySQL 执行。 | Flyway 后检查元数据 |
| NFR-04 | 易用性 | 所有页面提供加载、空数据、成功和失败状态。 | 页面验收清单 |
| NFR-05 | 可维护性 | Controller 不承载计算规则；DTO、实体和页面模型分离。 | 代码评审 |
| NFR-06 | 可测试性 | 计算、排名、统计和异常映射具备自动化测试。 | mvnw.cmd test |
| NFR-07 | 兼容性 | 支持当前主流 Chromium 浏览器，打印预览无明显错位。 | 浏览器人工验证 |
| NFR-08 | 可追踪性 | 关键写操作日志包含 requestId、动作和目标 ID。 | 日志抽查 |

# 11. 测试与验收

## 11.1 测试层次

单元测试：BigDecimal 计算、完整性判断、稠密排名和统计边界。

Service 测试：事务回滚、级联删除、引用删除保护和权重变更。

Controller/MockMvc 测试：状态码、DTO 校验、错误结构和分页。

数据库验证：Flyway、索引、联合唯一约束、外键和检查约束。

前端验收：Element Plus 表单、loading、空状态、错误提示、筛选保持和打印。

Postman 验收：至少覆盖 GET、POST、PUT、DELETE 和主要异常状态码。

## 11.2 核心验收用例

| 用例 | 场景 | 输入/操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| AT-01 | 重复学号 | 连续新增相同学号 | 第二次返回 409，数据库只有一名学生 |
| AT-02 | 成绩边界 | 录入 -0.01、0、100、100.01 | 只允许 0 和 100 |
| AT-03 | 空值与零分 | 一名学生留空，另一名录入 0 | 前者未录入，后者保存为有效 0 分 |
| AT-04 | 批量回滚 | 批量中一条分数为 101 | 整批失败，无部分新增或更新 |
| AT-05 | 考试权重 | 提交 20%+30%+40% | 返回 400；原权重不改变 |
| AT-06 | 学科总评 | 80×20% + 90×30% + 100×50% | 结果为 93.00 |
| AT-07 | 总评未完成 | 缺少一个权重大于 0 的成绩 | 状态 INCOMPLETE，不返回 0 |
| AT-08 | 综合得分 | 90×1 + 80×1.5，权重和 2.5 | 结果为 84.00 |
| AT-09 | 稠密排名 | 分数为 95、95、90 | 名次为 1、1、2 |
| AT-10 | 班级隔离 | 两个班存在同分学生 | 各班独立从第 1 名开始 |
| AT-11 | 统计边界 | 59.99、60、79.99、80、89.99、90、100 | 分别进入正确分数段 |
| AT-12 | 统计分母 | 2 人完成、1 人未完成 | 及格率仅以 2 人为分母，并显示未完成 1 |
| AT-13 | 学生删除保护 | 删除有成绩学生且不允许级联 | 返回 409，学生和成绩都保留 |
| AT-14 | 显式级联删除 | 确认同时删除成绩 | 同一事务删除学生及其成绩 |
| AT-15 | 分类删除保护 | 删除被引用学科或考试类型 | 返回 409，所有数据保留 |
| AT-16 | 打印 | 预览学籍卡和班级成绩表 | 字段完整、A4 样式正常、无操作控件 |

# 12. Phase 0-21 开发计划

每个 Phase 开始前必须确认上一个 Phase 已验证并提交。进入某个 Phase 时，先让 AI 输出该 Phase 的执行计划，学习者确认后才能修改代码。

| Phase | 唯一任务 | 产出 | 验证门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 确认需求与技术路线 | 正式 PRD、术语表 | 所有规则无歧义；本文件获确认 |
| 1 | 建立 Git 项目基线 | .gitignore、README、目录骨架 | git status 干净，基线提交存在 |
| 2 | 建立 Spring Boot 4.1.0 空应用 | Maven Wrapper 项目、Boot 4 依赖、配置、健康检查 | mvnw.cmd dependency:tree 与 mvnw.cmd test 通过；/api/health=200 |
| 3 | 建立 Vue 空应用 | Vite、路由、API 代理 | npm run build 通过；可读取健康检查 |
| 4 | 建立数据库迁移 | Flyway SQL、Mapper 配置 | 表、索引、约束和外键与 PRD 一致 |
| 5 | 实现学生后端 API | 学生 CRUD、查询、分页 | MockMvc 正常与异常测试通过 |
| 6 | 实现学生管理页面 | 列表、表单、搜索、分页 | 页面走通学生 CRUD |
| 7 | 实现学籍卡打印 | 单学生打印视图 | A4 预览字段完整且无控件 |
| 8 | 实现学科后端 API | 学科 CRUD、权重、删除保护 | 唯一名称、正权重和 409 保护通过 |
| 9 | 实现学科配置页面 | 学科列表和编辑表单 | 页面行为与后端规则一致 |
| 10 | 实现考试类型后端 API | 类型 CRUD、批量权重校验 | 合计非 100% 时整批拒绝 |
| 11 | 实现考试类型页面 | 列表、权重编辑和合计提示 | 实时合计与后端错误显示正确 |
| 12 | 实现成绩后端 API | 单条/批量保存、修改、删除 | 范围、唯一性和整批回滚通过 |
| 13 | 实现成绩录入页面 | 学生矩阵与批量保存 | 空值与 0 分区分，错误可定位 |
| 14 | 实现总评计算服务 | 学科总评、综合得分 | BigDecimal、缺失与舍入测试通过 |
| 15 | 实现排名后端 API | 排序、稠密排名、未排名 | 固定样例 1、1、2；班级隔离 |
| 16 | 实现排名页面 | 维度与升降序交互 | 页面结果与接口一致 |
| 17 | 实现统计后端 API | 及格率、分数段、未完成计数 | 七个边界值归类正确 |
| 18 | 实现统计图页面 | ECharts 饼图和柱状图 | 联动、空数据和失败状态正常 |
| 19 | 实现报表后端查询 | 班级成绩清单接口 | 字段、排序和筛选符合 PRD |
| 20 | 实现成绩打印页面 | 班级成绩清单打印视图 | A4 预览、分页和字段完整 |
| 21 | 完成全流程验收 | 测试记录、演示脚本、运行说明 | 后端测试和前端构建通过；可从零演示 |

# 13. 交付物与完成定义

## 13.1 必须交付

正式 PRD Word 文档及可版本控制的需求源文件。

前后端源代码、Flyway 迁移、依赖清单和示例配置。

自动化测试、Postman 请求集合或等价接口验证记录。

逐 Phase 计划、验证记录和 Git 提交历史。

README 运行说明、初始化步骤和核心功能演示脚本。

## 13.2 单 Phase 完成定义

该 Phase 的范围与不做事项已在计划中写清。

代码只实现该 Phase 的唯一任务，没有夹带后续功能。

自动化或人工验证达到表中门槛。

学习者能够解释新增代码的职责、输入、输出和异常路径。

验证记录已保存，代码已提交，工作区干净。

## 13.3 最终演示顺序

启动 MySQL、Spring Boot 后端和 Vue 前端。

配置学科与考试类型权重。

新增学生并演示重复学号拦截。

批量录入成绩并演示非法分数整批回滚。

展示总评、综合得分、稠密排名和统计图。

预览并打印学籍卡和班级成绩报表。

演示有关联成绩学生的删除保护与显式级联。

# 附录 A：计算样例

## A.1 学科总评

考试权重：平时 20%、期中 30%、期末 50%；成绩分别为 80、90、100。

80 × 0.20 + 90 × 0.30 + 100 × 0.50 = 93.00

## A.2 综合得分

两个学科总评为 90、80，学科权重为 1、1.5。

(90 × 1 + 80 × 1.5) ÷ (1 + 1.5) = 84.00

## A.3 稠密排名

分数 95、95、90、80、80 对应名次 1、1、2、3、3。

# 附录 B：关键决策记录

| 决策 | 结论 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 技术栈 | Java 17 + Spring Boot 4.1.0 + Vue 3 + Element Plus + MySQL 8.0.28 | 符合学习目标、本机环境及 Spring Boot 4.1.0 依赖基线 |
| 考试权重 | 全部学科统一 | 控制本期模型复杂度 |
| 未录入 | 不等于 0；导致相应结果未完成 | 避免把缺失数据误判为真实零分 |
| 综合得分 | 按学科权重归一化 | 保证结果维持 0-100 且可比较 |
| 排名 | 仅班级；同分稠密排名 | 口径明确且符合已确认规则 |
| 计算结果 | 不持久化 | 权重变化后自动反映，避免冗余不一致 |
| 数据库关联 | 使用物理外键，默认 RESTRICT | 防止孤立成绩数据 |

# 附录 C：需求追踪

| 原始需求 | 正式需求编号 | 对应 Phase |
| --- | --- | --- |
| A1 学籍资料维护 | FR-A1 | 5-6 |
| A2 学籍卡打印 | FR-A2 | 7 |
| B1 成绩录入 | FR-B3 | 12-13 |
| B2 特殊处理 | FR-B1、FR-B2、FR-B4 | 8-11、14 |
| B3 排序 | FR-B5 | 15-16 |
| B4 统计图 | FR-B6 | 17-18 |
| B5 打印 | FR-B7 | 19-20 |